**7.13会议记录**

**一、sprint评审会议**

1.今日我们继续在功能和ui界面领域进行进一步修改与完善。并且已经基本完成了大部分功能。除此之外，还新增了很多附加功能来提升系统的完整性和用户的舒适度。

2.但是目前用户账号的创建功能还并没有完全实现，进几天还需要集中精力实现。除此之外，功能整合方面还需要做细化处理，股票买卖交易的记录和个人用户信息的同步性还需要进一步整合。

|  |  |
| --- | --- |
| 7.13完成任务 | 自我评价 |
| 汪裕航：继续优化股票买卖界面用户操作逻辑，修改部分bug，对爬虫知识进行学习，对UI界面进行一定的美化，确定sprint3最后阶段代办列表。 | 总体上有一定进步，在一些自己不熟悉的功能方面研究并花费了很长时间，但是通过不断debug，我也对Qt部分功能有了更多了解。 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**二、sprint回顾会议**

1.今天的sprint属于冲刺阶段了，我们也取得了显著成效，克服了先前的技术挑战，极大地增强了软件的稳定性和运行效率。通过细致的bug修复和功能优化，软件质量得到了明显提升，部分功能已经实现整合，系统雏形已然显现。

2.现在还有个人账户与交易历史记录的对接功能还未完全实现，剩下的几天实现需要加把劲，继续完善功能，完整实现系统！